Harmonogram prac
Kamienie milowe

25.04 – dodanie logowania z szyfrowaniem,
poprawienie wyglądu wyświetlanych informacji,
dodanie przydatnych skrótów (odnośników na stronach, "wróć", "zaloguj" itd.)

10.05 – dodanie funkcjonalności resetu hasła:
*przesył nowego na zdefiniowanego wcześniej maila
poprawienie wyglądu szablonów do wpisywania,
wyświetlanie informacji w sposób jaki zadeklarował użytkownik:
- tabelka
- plik do pobrania / możliwość prostego skopiowania?
- rozszerzenie wyświetlanych informacji (wydział itp)
wstępne testy
17.05 – końcowa dokumentacja,
dokumentacja dla użytkownika,
ciąg dalszy testów